|  |  |
| --- | --- |
| Årsmelding 2022 – Vedlegg til budsjett, 8-1  Investeringsplan 2023-2026 |  |

Drift og vedlikehold av Austrått golfbane krever investeringer både for vedlikehold og forbedring. Denne planen synliggjør behovet i årene som kommer og legges til grunn for de tiltakene som må gjennomføres. Dette er prosjekter som krever planlegging og særskilt finansiering utenom driftsrelaterte tiltak.

Prosjektene gir et innsyn i hvilke kostnader som følger og må kvalitetssikres før prosjektet blir iverksatt.

Planen må revideres hvert år og harmoniseres med finansiering/tilskudd det søkes om. Prosjektene kan iverksettes av styret forutsatt at finansiering av hvert prosjekt er kvalitetssikret enten ved eksterne tilskudd eller belastet driftsregnskapet.

Årlig investering:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSJEKT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Miljø og sikringstiltak på Driving Range.  Prosjektet:  Innbygging av plattinger på DR, sikringstiltak på DR og sikringsnett mot FairWay 1. | ~~Materiell:~~  ~~Sikringsnett: kr 40 000~~  ~~Miljøtiltak DR: kr 35 000~~  ~~Arbeid : Kr 19 000~~  **~~Sum kr 94 000~~**  ~~Søkt om støtte fra Ørland sparebank:~~  ~~kr 75 000~~ |  | Tiltak delvis utført, sikringsnett montert .  Ikke utført pga manglende finansiering |  |  |  |
| Tiltak på tee og Driving range  Prosjekt:  Eksisterende plattinger og matter på alle gule og røde tee er moden for utskifting, i alt 18 stk. Reparasjon/utskifting av treplattinger medtas.  Matter på Driving Range ialt 10 stk | ~~Materiell: kr 40 000~~  ~~Trinnvis utskifting over 3 år med bruk av egenkapital~~ | ~~Kr 40 000~~ | Kr 10 000  Utskifting av platter må prioriteres. Matter kan fortsatt brukes etter rensing. |  |  |  |
| Sikring mot Campingplass.  Forsterkning og høydeforlenging av sikringsnett.  Tiltak må prioriteres for å benytte bane 5 uten ombygging |  |  | 20 000 |  |  |  |
| PROSJEKT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vanningsanlegg på greener.  Prosjektet:  Montering av grunnvannsbrønner med pumpeanlegg og spreder for vanning av green. Pilotprosjekt utføres på utvalgt green for erfaring. | ~~Pilot: kr 20 000 Materiell: kr 15 000~~  ~~Arbeid kr 5000~~  **~~Sum pr brønn:~~**  **~~kr 20 000~~**  ~~Hvis pilot vellykket : årlig prosjekt~~  Tiltak utsatt | ~~20000~~  Tiltak utsatt | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Fornying av maskinpark  Prosjektet:  Klippere nærmer seg slutten på levetiden og skiftes ut med nytt utstyr.  Pr 2021 er klippere godt vedlikeholdt og prosjektet vurderes på lang sikt. Tiltak vurderes på bakgrunn av standard på maskiner etter omfattende vedlikehold i 2021/2022 |  |  | 30 000 | 30000 | 30 000 | 30 000 |
| Ballautomat på Driving Range.  Prosjektet:  Ny betalingsautomat i eksisterende automat.  Innkjøp av ny automat. (Styret jobber aktivt med å få på plass bedre betalingsautomat/ballautomat i 2021. ) | Betalingsautomat i eksisterende maskin:  Kr 12 000  Status:  Ballautomat m/betalingskort er montert |  |  |  |  |  |
| Robotklippere  Prosjektet:  Det må påregnes behov for utskifting/reparasjon av roboter.  Det antas at behovet for utskifting/tyngre vedlikehold starter etter 5 års drift, dvs i 2022.Her avsettes årlig midler på egen konto for behovet. |  | kr 40000  Status : Velikehold Utført | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| PROSJEKT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Robotklippere på FW 8.  Prosjektet:  Fremføring av strøm til ny ladestasjon, omlegging av føringskabler og innkjøp av 2 robotklippere. | Strøm: ~~kr 48 000~~  Grøfting : ~~kr 5000~~  Søkt om støtte fra Ørland sparebank: kr 106 000,-  Tiltaket ikke utført, mangler finansiering. | Roboter: ~~kr 80 000~~  Tiltak ikke utført | Kr 80 000  Tiltaket vurderes ifm gjenoppbygging etter drenering samt ny generasjon roboter | Kr 80 000 |  |  |
| Drenering av bane  Reparasjoner av dreneringssystemet etter nedbør 2022 |  | Kr 75000  Utført | Kr 75000  Må prioriteres |  |  |  |
| Kjøretøy for Driving Range  Prosjektet:  Kjøretøy for plukking av baller. Utskifting av eksisterende bil. |  | Bil for ballplukker innkjøpt i sept 2022  Kr 25 000 |  |  |  |  |
| Golfbil(er)  Prosjektet: Biler til utleie og eget bruk for vedlikehold av anlegget |  | Brukt bil :  ~~Kr 75 000,-~~  Tiltak ikke utført | Kr 40 000  Arbeidskjøretøy av type Traxer vurderes leaset. | 25000 | 25000 | 25000 |
| PROSJEKT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Samlet kostnad  Søknad om tilskudd | 12 000 | 140 000 | 315 000 |  |  |  |